АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015 № 374 г. Барнаул

О внесении изменений в постанов-ление Администрации края от 22.05.2015 № 198

Постановляю:

Внести в постановление Администрации края от 22.05.2015 № 198
«Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 – 2016 годах краевой  программы  «Капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы» (в редакции от 04.08.2015 № 323) следующие изменения:

в краткосрочном плане реализации в 2015 – 2016 годах краевой
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы,
утвержденном указанным постановлением (далее – «краткосрочный план»):

в пункте 4 абзац второй изложить в следующей редакции:

«в 196 домах общей площадью 637681,58 кв. метра (первый этап)»;

в пункте 6 слова «529526088 рублей» заменить словами
«524143467 рублей»;

приложения 1 – 3 к краткосрочному плану изложить в редакции
согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

| Губернатор Алтайского края | А.Б. Карлин |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к постановлению Администрации

Алтайского  края

от 25.09.2015  №  374

Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых
планируется проведение капитального ремонта общего имущества
в рамках плана реализации краевой программы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Алтайскому краю | X | X | X | X | X | 637681,58 | 532297,28 | 481284,48 | 22 984 | 524143467 | 984,68 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Благовещенскому району | X | X | X | X | X | 2306,30 | 2052,00 | 2052,00 | 74 | 4186843 | 2040,37 | 8592,56 | 10.2016 |
| 1 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 48 | 1975 | 2014 | панельные | 2 | 2 | 821,20 | 726,30 | 726,30 | 33 | 1449886 | 1996,26 | 8592,56 | 10.2016 |
| 2 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 78 | 1963 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 830,00 | 711,00 | 711,00 | 19 | 1431447 | 2013,29 | 8592,56 | 10.2016 |
| 3 | Благовещенский район, р. п. Степное Озеро, ул. Мира, д. 3 | 1958 | - | кирпичные | 2 | 2 | 655,10 | 614,70 | 614,70 | 22 | 1305510 | 2123,82 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Алейску | X | X | X | X | X | 439,60 | 374,00 | 342,30 | 25 | 532860 | 1424,76 | 8592,56 | 10.2016 |
| 4 | г. Алейск, ул. Олешко, д. 40а | 1970 | - | панельные | 2 | 1 | 439,60 | 374,00 | 342,30 | 25 | 532860 | 1424,76 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Барнаулу | X | X | X | X | X | 262794,39 | 233918,96 | 212276,11 | 10 577 | 253378127 | 1083,19 | 8592,56 | 10.2016 |
| 5 | г. Барнаул, бульвар 9 Января, д. 102 | 1932 | - | кирпичные | 2 | 1 | 422,89 | 386,99 | 386,99 | 19 | 1474602 | 3810,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 62 | 1978 | 2008 | панельные | 9 | 5 | 11301,60 | 10060,80 | 9554,00 | 445 | 6601662 | 656,18 | 8592,56 | 10.2016 |
| 7 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 70 | 1979 | 2008 | панельные | 9 | 7 | 14574,70 | 13077,50 | 12561,20 | 619 | 8513595 | 651,01 | 8592,56 | 10.2016 |
| 8 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 88 | 1976 | - | панельные | 5 | 6 | 4897,75 | 4497,55 | 4237,20 | 194 | 3459048 | 769,10 | 8592,56 | 10.2016 |
| 9 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 37 | 1975 | - | кирпичные | 5 | 6 | 5015,10 | 4544,98 | 4377,88 | 200 | 3608278 | 793,90 | 8592,56 | 10.2016 |
| 10 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 46 | 1957 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1200,40 | 1092,70 | 1092,70 | 58 | 3896532 | 3565,97 | 8592,56 | 10.2016 |
| 11 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 1 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 2 | 677,80 | 644,20 | 525,90 | 32 | 1942943 | 3016,06 | 8592,56 | 10.2016 |
| 12 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 6 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 2 | 778,00 | 717,60 | 717,60 | 35 | 2201435 | 3067,77 | 8592,56 | 10.2016 |
| 13 | г. Барнаул, просп. Коммунаров, д. 122б | 1978 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2401,35 | 2039,43 | 2001,13 | 119 | 3924238 | 1924,18 | 8592,56 | 10.2016 |
| 14 | г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 88 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 3 | 2764,60 | 2579,90 | 2338,00 | 88 | 3235254 | 1254,02 | 8592,56 | 10.2016 |
| 15 | г. Барнаул, просп. Космонавтов, д. 61е | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 788,16 | 727,40 | 727,40 | 47 | 3454470 | 4749,07 | 8592,56 | 10.2016 |
| 16 | г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 78 | 1962 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1501,20 | 1408,10 | 1191,50 | 40 | 829241 | 588,91 | 8592,56 | 10.2016 |
| 17 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 118 | 1962 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1745,20 | 1572,90 | 1256,90 | 44 | 2781837 | 1768,60 | 8592,56 | 10.2016 |
| 18 | г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 105 | 1961 | - | кирпичные | 4 | 2 | 2130,00 | 1275,20 | 986,10 | 24 | 2292304 | 1797,60 | 8592,56 | 10.2016 |
| 19 | г. Барнаул, просп. Строителей, д. 10 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3423,40 | 3199,20 | 2544,20 | 101 | 2696275 | 842,80 | 8592,56 | 10.2016 |
| 20 | г. Барнаул, просп. Строителей, д. 29 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 8 | 8611,70 | 8111,10 | 5300,40 | 230 | 4074313 | 502,31 | 8592,56 | 10.2016 |
| 21 | г. Барнаул, проезд Южный, д. 39 | 1979 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1201,53 | 1087,90 | 1087,90 | 71 | 2151296 | 1977,48 | 8592,56 | 10.2016 |
| 22 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинского, д. 3 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2141,70 | 1993,90 | 1733,20 | 77 | 1187201 | 595,42 | 8592,56 | 10.2016 |
| 23 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинского, д. 5 | 1960 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2815,70 | 2401,20 | 2305,50 | 164 | 1402868 | 584,24 | 8592,56 | 10.2016 |
| 24 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 14 | 1982 | - | панельные | 9 | 13 | 30162,12 | 26461,20 | 25360,53 | 1 137 | 17540412 | 662,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 25 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Герцена, д. 4 | 1961 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 2121,00 | 1975,80 | 1880,80 | 105 | 1267721 | 641,62 | 8592,56 | 10.2016 |
| 26 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, д. 4 | 1970 | 2009 | панельные | 5 | 6 | 4882,89 | 4407,89 | 4360,69 | 208 | 1972506 | 447,49 | 8592,56 | 10.2016 |
| 27 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 13 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 662,90 | 615,20 | 575,90 | 28 | 1043411 | 1696,05 | 8592,56 | 10.2016 |
| 28 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 17а | 1903 | - | кирпичные | 2 | 3 | 828,56 | 781,06 | 781,06 | 38 | 1050806 | 1345,36 | 8592,56 | 10.2016 |
| 29 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, д. 15 | 1975 | - | панельные | 5 | 8 | 6548,30 | 5825,30 | 5152,70 | 279 | 4430428 | 760,55 | 8592,56 | 10.2016 |
| 30 | г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 36 | 1961 | - | деревянные | 3 | 1 | 621,10 | 477,50 | 477,50 | 34 | 661190 | 1384,69 | 8592,56 | 10.2016 |
| 31 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 222 | 1978 | 2009 | кирпичные | 12 | 1 | 4784,30 | 4131,30 | 3735,60 | 125 | 3098359 | 749,97 | 8592,56 | 10.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 32 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 170 | 1968 | - | панельные | 5 | 8 | 6340,30 | 5714,90 | 5133,40 | 248 | 4779218 | 836,27 | 8592,56 | 10.2016 |
| 33 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 184 | 1967 | - | панельные | 5 | 5 | 3683,50 | 3361,60 | 3289,10 | 162 | 5837837 | 1736,62 | 8592,56 | 10.2016 |
| 34 | г. Барнаул, ул. Брестская, д. 30 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1119,60 | 1087,00 | 1011,60 | 42 | 2768668 | 2547,07 | 8592,56 | 10.2016 |
| 35 | г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 93 | 1913 | - | деревянные | 2 | 4 | 134,10 | 109,80 | 109,80 | 8 | 396702 | 3612,95 | 8592,56 | 10.2016 |
| 36 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100а | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 462,55 | 432,20 | 349,70 | 23 | 2025328 | 4686,09 | 8592,56 | 10.2016 |
| 37 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100б | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 456,90 | 431,90 | 431,90 | 25 | 1630967 | 3776,26 | 8592,56 | 10.2016 |
| 38 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 127 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1605,80 | 1495,70 | 1450,90 | 74 | 3290346 | 2199,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/1 | 1984 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 3544,89 | 3343,09 | 1765,49 | 142 | 1095025 | 327,55 | 8592,56 | 10.2016 |
| 40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/2 | 1984 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 2464,64 | 2255,34 | 1995,07 | 153 | 1125020 | 498,83 | 8592,56 | 10.2016 |
| 41 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 53 | 1984 | 2009 | кирпичные | 9 | 1 | 5227,64 | 4852,97 | 4113,34 | 258 | 3363990 | 693,18 | 8592,56 | 10.2016 |
| 42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 126 | 1966 | - | панельные | 5 | 6 | 4417,80 | 3548,70 | 3415,10 | 163 | 4598961 | 1295,96 | 8592,56 | 10.2016 |
| 43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 133а/1 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 1 | 2205,90 | 1779,00 | 1779,00 | 100 | 2201488 | 1237,49 | 8592,56 | 10.2016 |
| 44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 133а/2 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 1 | 3067,50 | 2725,70 | 1782,70 | 83 | 2200652 | 807,37 | 8592,56 | 10.2016 |
| 45 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142 | 1970 | - | панельные | 5 | 2 | 5840,46 | 4398,28 | 2979,51 | 235 | 4375609 | 994,85 | 8592,56 | 10.2016 |
| 46 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142а | 1978 | 2008 | панельные | 9 | 1 | 2114,39 | 2028,80 | 2028,80 | 101 | 2031364 | 1001,26 | 8592,56 | 10.2016 |
| 47 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 148 | 1964 | - | кирпичные | 5 | 2 | 1772,50 | 1619,50 | 1563,90 | 87 | 2399615 | 1481,70 | 8592,56 | 10.2016 |
| 48 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 191 | 1967 | - | панельные | 5 | 4 | 3869,40 | 3547,30 | 3471,80 | 164 | 4620173 | 1302,45 | 8592,56 | 10.2016 |
| 49 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 210 | 1968 | - | панельные | 5 | 7 | 6695,50 | 6108,90 | 5917,60 | 281 | 5119165 | 837,98 | 8592,56 | 10.2016 |
| 50 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 212 | 1968 | - | панельные | 5 | 7 | 6673,80 | 6083,80 | 5906,20 | 281 | 5103620 | 838,89 | 8592,56 | 10.2016 |
| 51 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 30 | 1934 | - | кирпичные | 3 | 5 | 1729,44 | 1527,54 | 1228,14 | 82 | 3944870 | 2582,50 | 8592,56 | 10.2016 |
| 52 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 36 | 1928 | - | деревянные | 2 | 2 | 212,60 | 159,70 | 159,70 | 12 | 701881 | 4395,00 | 8592,56 | 10.2016 |
| 53 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 38 | 1928 | - | кирпичные | 2 | 2 | 190,90 | 157,50 | 157,50 | 8 | 707086 | 4489,43 | 8592,56 | 10.2016 |
| 54 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 40 | 1928 | - | деревянные | 2 | 2 | 188,20 | 157,80 | 157,80 | 11 | 684826 | 4339,84 | 8592,56 | 10.2016 |
| 55 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 3 | 1964 | - | панельные | 5 | 4 | 3783,50 | 3575,20 | 3418,90 | 140 | 4703666 | 1315,64 | 8592,56 | 10.2016 |
| 56 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 9 | 1968 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3660,80 | 3319,20 | 3315,50 | 114 | 3065408 | 923,54 | 8592,56 | 10.2016 |
| 57 | г. Барнаул, ул. Лермонтова, д. 17а | 1980 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 958,20 | 872,10 | 872,10 | 46 | 998255 | 1144,66 | 8592,56 | 10.2016 |
| 58 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 67 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 5312,90 | 4911,60 | 4258,40 | 209 | 3735751 | 760,60 | 8592,56 | 10.2016 |
| 59 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 173 | 1974 | - | кирпичные | 9 | 1 | 4889,06 | 4683,56 | 4683,56 | 266 | 2722223 | 581,23 | 8592,56 | 10.2016 |
| 60 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 195 | 1960 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1602,60 | 1520,60 | 1488,60 | 75 | 2574737 | 1693,24 | 8592,56 | 10.2016 |
| 61 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 197 | 1954 | - | блочные | 2 | 1 | 1093,40 | 791,20 | 594,20 | 48 | 2400634 | 3034,17 | 8592,56 | 10.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 62 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3 | 1989 | - | панельные | 3 | 3 | 1368,50 | 1278,70 | 1278,70 | 57 | 1749085 | 1367,86 | 8592,56 | 10.2016 |
| 63 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3а | 1992 | - | панельные | 3 | 3 | 1379,80 | 1289,80 | 1289,80 | 64 | 1762285 | 1366,32 | 8592,56 | 10.2016 |
| 64 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 9 | 1966 | - | панельные | 2 | 1 | 779,91 | 765,30 | 568,55 | 41 | 2174313 | 2841,13 | 8592,56 | 10.2016 |
| 65 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 62 | 1972 | - | панельные | 5 | 8 | 8374,90 | 5770,30 | 5664,70 | 251 | 7061098 | 1223,70 | 8592,56 | 10.2016 |
| 66 | г. Барнаул, ул. Никитина, д. 71 | 1938 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2245,13 | 1824,90 | 1378,20 | 54 | 3806732 | 2085,99 | 8592,56 | 10.2016 |
| 67 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 5 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 419,76 | 381,60 | 381,60 | 27 | 842224 | 2207,09 | 8592,56 | 10.2016 |
| 68 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 7 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 423,50 | 384,50 | 338,00 | 18 | 849309 | 2208,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 69 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 12 | 1964 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1333,31 | 1281,30 | 1210,40 | 48 | 1963024 | 1532,06 | 8592,56 | 10.2016 |
| 70 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 109 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 2 | 1334,60 | 1236,20 | 1116,60 | 38 | 822216 | 665,12 | 8592,56 | 10.2016 |
| 71 | г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 24 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 270,40 | 201,70 | 139,00 | 8 | 485229 | 2405,70 | 8592,56 | 10.2016 |
| 72 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 35 | 1963 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3448,70 | 3166,80 | 2530,60 | 102 | 4763824 | 1504,30 | 8592,56 | 10.2016 |
| 73 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 40 | 1936 | - | кирпичные | 3 | 1 | 1571,28 | 1242,86 | 861,17 | 83 | 2721613 | 2189,80 | 8592,56 | 10.2016 |
| 74 | г. Барнаул, ул. Сизова, д. 43 | 1933 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1944,65 | 1810,05 | 1666,85 | 90 | 4710054 | 2602,17 | 8592,56 | 10.2016 |
| 75 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 54 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1348,30 | 1252,90 | 1067,40 | 55 | 2771493 | 2212,06 | 8592,56 | 10.2016 |
| 76 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 56 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1354,40 | 1251,20 | 949,50 | 66 | 2721264 | 2174,92 | 8592,56 | 10.2016 |
| 77 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/1 | 1954 | 2008 | кирпичные | 9 | 1 | 2558,83 | 2450,83 | 1665,80 | 121 | 1349287 | 550,54 | 8592,56 | 10.2016 |
| 78 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/2 | 1954 | 2008 | кирпичные | 9 | 1 | 2566,20 | 2232,65 | 1957,25 | 130 | 1349287 | 604,34 | 8592,56 | 10.2016 |
| 79 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 4 | 1957 | - | кирпичные | 2 | 2 | 741,29 | 717,80 | 640,00 | 45 | 1092540 | 1522,07 | 8592,56 | 10.2016 |
| 80 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 6 | 1957 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 423,61 | 385,10 | 385,10 | 13 | 623590 | 1619,29 | 8592,56 | 10.2016 |
| 81 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 2 | 1928 | - | кирпичные | 2 | 2 | 457,90 | 430,60 | 382,40 | 35 | 790609 | 1836,06 | 8592,56 | 10.2016 |
| 82 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 4 | 1928 | - | кирпичные | 2 | 2 | 473,90 | 450,30 | 421,00 | 34 | 826395 | 1835,21 | 8592,56 | 10.2016 |
| 83 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 12 | 1934 | - | кирпичные | 3 | 5 | 1743,72 | 1605,72 | 1490,19 | 86 | 5726301 | 3566,19 | 8592,56 | 10.2016 |
| 84 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 15 | 1935 | - | кирпичные | 3 | 5 | 1763,45 | 1676,84 | 1449,48 | 92 | 5652967 | 3371,20 | 8592,56 | 10.2016 |
| 85 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, 282 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 427,20 | 397,00 | 397,00 | 11 | 637866 | 1606,72 | 8592,56 | 10.2016 |
| 86 | г. Барнаул, ул. Чудненко, д. 5 | 1903 | - | кирпичные | 2 | 2 | 761,50 | 687,20 | 687,20 | 37 | 1271067 | 1849,63 | 8592,56 | 10.2016 |
| 87 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 80 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3568,01 | 3351,01 | 3321,11 | 152 | 3084485 | 920,46 | 8592,56 | 10.2016 |
| 88 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 208е | 1981 | - | панельные | 4 | 1 | 1785,72 | 1655,12 | 1623,92 | 93 | 2956388 | 1786,21 | 8592,56 | 10.2016 |
| 89 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 225 | 1970 | - | панельные | 5 | 8 | 6720,60 | 5790,50 | 5226,00 | 232 | 6607340 | 1141,07 | 8592,56 | 10.2016 |
| 90 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 247 | 1969 | - | панельные | 5 | 4 | 3895,60 | 3545,60 | 3501,00 | 170 | 2920662 | 823,74 | 8592,56 | 10.2016 |
| 91 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 263 | 1971 | - | панельные | 5 | 4 | 2987,00 | 2710,30 | 2607,80 | 122 | 3290270 | 1213,99 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Бийску | X | X | X | X | X | 122563,70 | 99913,04 | 89464,70 | 3 778 | 91187328 | 912,67 | 8592,56 | 10.2016 |
| 92 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 | 1987 | - | панельные | 9 | 4 | 10210,50 | 8280,60 | 8280,60 | 272 | 4986400 | 602,18 | 8592,56 | 10.2016 |
| 93 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 26 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 6893,80 | 5867,80 | 2468,10 | 158 | 5555740 | 946,82 | 8592,56 | 10.2016 |
| 94 | г. Бийск, пер. Липового, д. 70 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 6706,00 | 4691,00 | 4691,00 | 181 | 4863939 | 1036,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 95 | г. Бийск, пер. Липового, д. 74 | 1971 | - | панельные | 5 | 6 | 6307,80 | 4677,10 | 4302,10 | 193 | 5544714 | 1185,50 | 8592,56 | 10.2016 |
| 96 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 51 | 1976 | 2008 | панельные | 9 | 6 | 14711,70 | 11729,40 | 11562,10 | 437 | 7451600 | 635,29 | 8592,56 | 10.2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 97 | г. Бийск, ул. 5-я Мало-Угреневская, д. 31 | 1988 | - | кирпичные | 3 | 3 | 2112,50 | 1532,70 | 916,90 | 60 | 1660452 | 1083,35 | 8592,56 | 10.2016 |
| 98 | г. Бийск, ул. В.Максимовой, д. 21 | 1979 | 2012 | кирпичные | 9 | 1 | 3994,60 | 3146,50 | 2568,00 | 112 | 1449475 | 460,66 | 8592,56 | 10.2016 |
| 99 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 90 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 5765,70 | 4709,60 | 4308,50 | 197 | 5137393 | 1090,83 | 8592,56 | 10.2016 |
| 100 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 92 | 1978 | - | панельные | 5 | 6 | 5765,70 | 4814,00 | 4423,60 | 208 | 5137393 | 1067,18 | 8592,56 | 10.2016 |
| 101 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 33 | 1977 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4166,30 | 3247,10 | 2289,90 | 138 | 4213995 | 1297,77 | 8592,56 | 10.2016 |
| 102 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 47 | 1976 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 5793,80 | 4853,54 | 4432,10 | 188 | 5131098 | 1057,19 | 8592,56 | 10.2016 |
| 103 | г. Бийск, ул. Кошевого, д. 4 | 1953 | - | блочные | 3 | 2 | 1661,20 | 1306,80 | 1085,90 | 36 | 2926974 | 2239,80 | 8592,56 | 10.2016 |
| 104 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 71 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3394,60 | 3269,70 | 1895,70 | 96 | 2972328 | 909,05 | 8592,56 | 10.2016 |
| 105 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 73 | 1965 | - | панельные | 5 | 4 | 4660,00 | 3573,00 | 3504,10 | 149 | 2844614 | 796,14 | 8592,56 | 10.2016 |
| 106 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 79 | 1963 | - | кирпичные | 4 | 4 | 3274,50 | 2608,60 | 2121,40 | 74 | 2964377 | 1136,39 | 8592,56 | 10.2016 |
| 107 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 176 | 1972 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 6152,90 | 4694,40 | 4691,40 | 174 | 5581503 | 1188,97 | 8592,56 | 10.2016 |
| 108 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 72 | 1958 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1946,30 | 1524,80 | 1524,80 | 52 | 3500000 | 2295,38 | 8592,56 | 10.2016 |
| 109 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 19 | 1982 | - | панельные | 9 | 2 | 4904,10 | 3863,80 | 3666,40 | 168 | 2517200 | 651,48 | 8592,56 | 10.2016 |
| 110 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 21 | 1981 | - | панельные | 9 | 3 | 6337,40 | 5851,80 | 5626,30 | 245 | 3750800 | 640,97 | 8592,56 | 10.2016 |
| 111 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 23 | 1984 | - | панельные | 9 | 3 | 6344,10 | 5891,20 | 5777,50 | 249 | 3750800 | 636,68 | 8592,56 | 10.2016 |
| 112 | г. Бийск, ул. Революции, д. 84/1 | 1974 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4378,40 | 3378,40 | 3054,20 | 158 | 4013112 | 1187,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 113 | г. Бийск, ул. Советская, д. 220 | 1981 | - | панельные | 9 | 3 | 6525,20 | 5908,30 | 5781,20 | 217 | 3750800 | 634,84 | 8592,56 | 10.2016 |
| 114 | г. Бийск, ул. Техучилище, д. 14 | 1935 | - | деревянные | 1 | 1 | 556,60 | 492,90 | 492,90 | 16 | 1482621 | 3007,95 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Заринску | X | X | X | X | X | 79062,10 | 59655,45 | 58275,90 | 2 637 | 30679419 | 514,28 | 8592,56 | 10.2016 |
| 115 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 13/3 | 1987 | - | панельные | 9 | 2 | 10716,30 | 6504,40 | 6433,40 | 320 | 2911870 | 447,68 | 8592,56 | 10.2016 |
| 116 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 14/2 | 1984 | - | панельные | 5 | 6 | 5917,60 | 4054,05 | 3998,40 | 184 | 1151895 | 284,13 | 8592,56 | 10.2016 |
| 117 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 29/2 | 1977 | - | панельные | 5 | 6 | 5974,60 | 4076,70 | 4076,70 | 181 | 1164736 | 285,71 | 8592,56 | 10.2016 |
| 118 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 34 | 1973 | - | кирпичные | 5 | 2 | 5167,80 | 3243,40 | 3243,40 | 169 | 1105940 | 340,98 | 8592,56 | 10.2016 |
| 119 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 4/1 | 1996 | - | панельные | 5 | 6 | 6227,40 | 4330,80 | 4330,80 | 223 | 4234775 | 977,83 | 8592,56 | 10.2016 |
| 120 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 28 | 1984 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2567,00 | 2383,40 | 2383,40 | 106 | 1163755 | 488,28 | 8592,56 | 10.2016 |
| 121 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6 | 1985 | - | панельные | 9 | 5 | 12657,00 | 10590,80 | 9395,90 | 409 | 7279675 | 687,36 | 8592,56 | 10.2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/3 | 1979 | 2009 | панельные | 9 | 7 | 15325,60 | 13571,00 | 13543,00 | 545 | 3037527 | 223,82 | 8592,56 | 10.2016 |
| 123 | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 47 | 1966 | - | кирпичные | 2 | 3 | 1099,60 | 959,20 | 959,20 | 65 | 1259880 | 1313,47 | 8592,56 | 10.2016 |
| 124 | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 5 | 1986 | - | панельные | 9 | 5 | 13093,00 | 9667,60 | 9637,60 | 417 | 7279675 | 753,00 | 8592,56 | 10.2016 |
| 125 | г. Заринск, ул. Центральная, д. 35 | 1953 | - | деревянные | 2 | 1 | 316,20 | 274,10 | 274,10 | 18 | 89691 | 327,22 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Камню-на-Оби | X | X | X | X | X | 3059,60 | 2871,30 | 2738,80 | 99 | 11238685 | 3914,15 | 8592,56 | 10.2016 |
| 126 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 140 | 1969 | - | кирпичные | 2 | 2 | 729,00 | 708,70 | 630,70 | 33 | 3181925 | 4489,81 | 8592,56 | 10.2016 |
| 127 | г. Камень-на-Оби, ул. Николаева, д. 37 | 1974 | - | панельные | 2 | 2 | 574,40 | 534,70 | 534,70 | 18 | 2217328 | 4146,86 | 8592,56 | 10.2016 |
| 128 | г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, д. 3 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 579,70 | 531,70 | 531,70 | 10 | 3113460 | 5855,67 | 8592,56 | 10.2016 |
| 129 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 42 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 3 | 549,70 | 541,40 | 486,90 | 21 | 1353212 | 2499,47 | 8592,56 | 10.2016 |
| 130 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 44 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 3 | 626,80 | 554,80 | 554,80 | 17 | 1372760 | 2474,33 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Новоалтайску | X | X | X | X | X | 72993,20 | 55644,30 | 54270,50 | 2 488 | 26893310 | 483,31 | 8592,56 | 10.2016 |
| 131 | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 | 1985 | - | панельные | 9 | 7 | 16133,90 | 12451,10 | 12261,10 | 522 | 1179479 | 94,73 | 8592,56 | 10.2016 |
| 132 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 | 1989 | - | панельные | 9 | 4 | 9735,00 | 7651,90 | 7578,60 | 326 | 2536673 | 331,51 | 8592,56 | 10.2016 |
| 133 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 | 1990 | - | панельные | 9 | 6 | 13260,90 | 11096,90 | 10949,70 | 573 | 4910674 | 442,53 | 8592,56 | 10.2016 |
| 134 | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 | 1979 | - | панельные | 9 | 2 | 4918,10 | 3703,40 | 3511,10 | 137 | 2456952 | 663,43 | 8592,56 | 10.2016 |
| 135 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 1 | 1983 | - | панельные | 2 | 3 | 1302,60 | 783,60 | 637,20 | 47 | 2247019 | 2867,56 | 8592,56 | 10.2016 |
| 136 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 2 | 1983 | - | панельные | 2 | 3 | 1306,80 | 787,40 | 662,90 | 34 | 2247019 | 2853,72 | 8592,56 | 10.2016 |
| 137 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 | 1988 | - | панельные | 9 | 7 | 19635,00 | 13392,80 | 12939,30 | 658 | 6382673 | 476,57 | 8592,56 | 10.2016 |
| 138 | г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 28 | 1970 | - | панельные | 5 | 8 | 6700,90 | 5777,20 | 5730,60 | 191 | 4932821 | 853,84 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Рубцовску | X | X | X | X | X | 40639,69 | 34831,73 | 29602,54 | 1 076 | 66800138 | 1917,80 | 8592,56 | 10.2016 |
| 139 | г. Рубцовск, пер. Алейский, д. 47 | 1979 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4081,30 | 3954,20 | 2108,51 | 94 | 4478852 | 1132,68 | 8592,56 | 10.2016 |
| 140 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37в | 1957 | - | кирпичные | 2 | 1 | 536,44 | 512,44 | 512,44 | 16 | 1284965 | 2507,54 | 8592,56 | 10.2016 |
| 141 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37г | 1960 | - | кирпичные | 2 | 1 | 804,26 | 765,05 | 198,90 | 27 | 1965384 | 2568,96 | 8592,56 | 10.2016 |
| 142 | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, д. 32 | 1948 | - | кирпичные | 2 | 2 | 783,03 | 735,03 | 596,86 | 27 | 2385078 | 3244,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 143 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 2 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 2 | 912,00 | 840,34 | 840,34 | 42 | 2342783 | 2787,90 | 8592,56 | 10.2016 |
| 144 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 9 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1841,42 | 1435,84 | 1435,84 | 51 | 2889698 | 2012,55 | 8592,56 | 10.2016 |
| 145 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 11 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1768,96 | 1406,65 | 1406,65 | 60 | 2441352 | 1735,58 | 8592,56 | 10.2016 |
| 146 | г. Рубцовск, ул. Громова, д. 16 | 1966 | - | кирпичные | 5 | 4 | 3810,40 | 3207,79 | 2557,40 | 97 | 3770257 | 1175,34 | 8592,56 | 10.2016 |
| 147 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 7 | 1953 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1739,16 | 1589,06 | 1589,06 | 33 | 2989573 | 1881,35 | 8592,56 | 10.2016 |
| 148 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 8 | 1953 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2785,00 | 1824,11 | 1789,01 | 46 | 2908690 | 1594,58 | 8592,56 | 10.2016 |
| 149 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 11 | 1950 | - | кирпичные | 4 | 3 | 2133,21 | 1989,21 | 1989,21 | 46 | 3831212 | 1926,00 | 8592,56 | 10.2016 |
| 150 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 49 | 1959 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1225,90 | 1171,75 | 1075,65 | 30 | 2033610 | 1735,53 | 8592,56 | 10.2016 |
| 151 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 89 | 1966 | - | кирпичные | 3 | 2 | 885,20 | 813,86 | 813,86 | 32 | 2308473 | 2836,45 | 8592,56 | 10.2016 |
| 152 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 108 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 3 | 716,17 | 403,38 | 403,38 | 22 | 1206692 | 2991,45 | 8592,56 | 10.2016 |
| 153 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 114 | 1962 | - | кирпичные | 3 | 1 | 459,67 | 420,49 | 350,02 | 17 | 1185875 | 2820,22 | 8592,56 | 10.2016 |
| 154 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 140 | 1950 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1226,00 | 1046,08 | 1046,08 | 31 | 2236016 | 2137,52 | 8592,56 | 10.2016 |
| 155 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 142 | 1949 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1253,33 | 1124,44 | 1081,09 | 33 | 2137150 | 1900,63 | 8592,56 | 10.2016 |
| 156 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 186 | 1955 | - | кирпичные | 2 | 1 | 437,40 | 398,27 | 337,94 | 17 | 1096917 | 2754,20 | 8592,56 | 10.2016 |
| 157 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 289 | 1956 | - | кирпичные | 3 | 3 | 1460,68 | 1433,54 | 1433,54 | 45 | 2176043 | 1517,95 | 8592,56 | 10.2016 |
| 158 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 95 | 1959 | - | кирпичные | 5 | 2 | 4416,00 | 3563,20 | 2034,45 | 165 | 4809539 | 1349,78 | 8592,56 | 10.2016 |
| 159 | г. Рубцовск, ул. Ломоносова, д. 56 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 446,30 | 407,58 | 407,58 | 21 | 1508970 | 3702,27 | 8592,56 | 10.2016 |
| 160 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 102 | 1954 | - | кирпичные | 4 | 5 | 5339,60 | 4298,70 | 4136,40 | 90 | 10564179 | 2457,53 | 8592,56 | 10.2016 |
| 161 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 30 | 1949 | - | кирпичные | 2 | 1 | 575,56 | 536,02 | 503,63 | 25 | 1346100 | 2511,29 | 8592,56 | 10.2016 |
| 162 | г. Рубцовск, ул. Урицкого, д. 2 | 1950 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1002,70 | 954,70 | 954,70 | 9 | 2902730 | 3040,46 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Славгороду | X | X | X | X | X | 2430,70 | 2160,30 | 2160,30 | 81 | 5409436 | 2504,02 | 8592,56 | 10.2016 |
| 163 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 61 | 1930 | - | кирпичные | 2 | 2 | 577,00 | 517,00 | 517,00 | 10 | 1724707 | 3335,99 | 8592,56 | 10.2016 |
| 164 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 63 | 1930 | 2014 | кирпичные | 2 | 2 | 578,00 | 517,00 | 517,00 | 21 | 705628 | 1364,85 | 8592,56 | 10.2016 |
| 165 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 156 | 1959 | - | кирпичные | 2 | 1 | 304,70 | 268,80 | 268,80 | 15 | 862829 | 3209,93 | 8592,56 | 10.2016 |
| 166 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 158 | 1964 | - | кирпичные | 2 | 2 | 424,10 | 373,50 | 373,50 | 15 | 1398114 | 3743,28 | 8592,56 | 10.2016 |
| 167 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 121 | 1963 | - | кирпичные | 2 | 3 | 546,90 | 484,00 | 484,00 | 20 | 718158 | 1483,80 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по г. Яровое | X | X | X | X | X | 13860,95 | 10690,01 | 9546,67 | 651 | 12710440 | 1189,00 | 8592,56 | 10.2016 |
| 168 | г. Яровое, квартал «А», д. 7 | 1980 | - | кирпичные | 9 | 1 | 2342,20 | 1901,20 | 1901,20 | 63 | 1554728 | 817,76 | 8592,56 | 10.2016 |
| 169 | г. Яровое, квартал «Б», д. 15 | 1965 | - | кирпичные | 5 | 2 | 3634,70 | 2554,60 | 2006,73 | 207 | 3675483 | 1438,77 | 8592,56 | 10.2016 |
| 170 | г. Яровое, квартал «Б», д. 32 | 1970 | - | кирпичные | 5 | 2 | 2608,57 | 2152,52 | 1598,95 | 191 | 2750270 | 1277,70 | 8592,56 | 10.2016 |
| 171 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 1967 | - | кирпичные | 5 | 4 | 4154,48 | 3190,69 | 3190,69 | 135 | 2360150 | 739,70 | 8592,56 | 10.2016 |
| 172 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 1963 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1121,00 | 891,00 | 849,10 | 55 | 2369809 | 2659,72 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по ЗАТО Сибирский | X | X | X | X | X | 19944,40 | 16496,53 | 7542,20 | 955 | 1110500 | 67,32 | 8592,56 | 10.2016 |
| 173 | ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 1 | 1987 | - | панельные | 9 | 4 | 8693,30 | 7167,13 | 3173,60 | 384 | 485500 | 67,74 | 8592,56 | 10.2016 |
| 174 | ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 8 | 1984 | - | панельные | 9 | 5 | 11251,10 | 9329,40 | 4368,60 | 571 | 625000 | 66,99 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Змеиногорскому району | X | X | X | X | X | 1226,90 | 1087,70 | 1044,10 | 48 | 1509716 | 1387,99 | 8592,56 | 10.2016 |
| 175 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д. 6 | 1952 | - | кирпичные | 2 | 1 | 416,00 | 378,00 | 334,40 | 14 | 524655 | 1387,98 | 8592,56 | 10.2016 |
| 176 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Калашникова, д. 1 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 408,00 | 368,80 | 368,80 | 18 | 511892 | 1387,99 | 8592,56 | 10.2016 |
| 177 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д. 62 | 1970 | - | деревянные | 2 | 1 | 402,90 | 340,90 | 340,90 | 16 | 473169 | 1388,00 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Кулундинскому району | X | X | X | X | X | 4512,80 | 3284,60 | 3231,00 | 116 | 3440879 | 1047,58 | 8592,56 | 10.2016 |
| 178 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Лермонтова, д. 6а | 1965 | 2008 | кирпичные | 4 | 4 | 3404,80 | 2531,20 | 2477,60 | 88 | 2002811 | 791,25 | 8592,56 | 10.2016 |
| 179 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, д. 59а | 1984 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1108,00 | 753,40 | 753,40 | 28 | 1438068 | 1908,77 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Локтевскому району | X | X | X | X | X | 474,00 | 370,10 | 370,10 | 12 | 2784378 | 7523,31 | 8592,56 | 10.2016 |
| 180 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, д. 10 | 1952 | - | деревянные | 2 | 1 | 474,00 | 370,10 | 370,10 | 12 | 2784378 | 7523,31 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Мамонтовскому району | X | X | X | X | X | 2627,00 | 2527,00 | 2300,00 | 115 | 1254497 | 496,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| 181 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 123 | 1927 | 2008 | деревянные | 2 | 2 | 646,30 | 626,30 | 555,10 | 28 | 310918 | 496,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| 182 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 126 | 1963 | 2010 | кирпичные | 2 | 3 | 609,10 | 589,10 | 528,30 | 22 | 292451 | 496,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| 183 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 133 | 1961 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 431,60 | 411,60 | 384,60 | 20 | 204334 | 496,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| 184 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 135 | 1960 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 406,90 | 386,90 | 357,40 | 22 | 192072 | 496,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| 185 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 138 | 1958 | 2009 | кирпичные | 2 | 3 | 533,10 | 513,10 | 474,60 | 23 | 254722 | 496,44 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Михайловскому району | X | X | X | X | X | 1983,70 | 1850,50 | 1792,10 | 61 | 2196311 | 1186,87 | 8592,56 | 10.2016 |
| 186 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Мамонтова, д. 17 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 748,90 | 731,60 | 731,60 | 25 | 1110028 | 1517,26 | 8592,56 | 10.2016 |
| 187 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д. 19 | 1973 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 793,70 | 732,80 | 729,40 | 24 | 255110 | 348,13 | 8592,56 | 10.2016 |
| 188 | Михайловский район, с. Михайловское, ул. Автомобильная, д. 2 | 1979 | - | деревянные | 1 | 2 | 441,10 | 386,10 | 331,10 | 12 | 831173 | 2152,74 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Первомайскому району | X | X | X | X | X | 3047,70 | 1898,50 | 1603,90 | 72 | 4133000 | 2176,98 | 8592,56 | 10.2016 |
| 189 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 9а | 1989 | - | кирпичные | 2 | 2 | 850,00 | 558,90 | 360,40 | 17 | 1237000 | 2213,28 | 8592,56 | 10.2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 11 | 1986 | - | кирпичные | 2 | 2 | 900,00 | 577,50 | 540,80 | 27 | 370000 | 640,69 | 8592,56 | 10.2016 |
| 191 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 4 | 1973 | - | кирпичные | 2 | 1 | 757,90 | 445,90 | 408,20 | 15 | 1268000 | 2843,69 | 8592,56 | 10.2016 |
| 192 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 13 | 1977 | - | кирпичные | 2 | 1 | 539,80 | 316,20 | 294,50 | 13 | 1258000 | 3978,49 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Родинскому району | X | X | X | X | X | 1388,20 | 1127,03 | 1127,03 | 49 | 1522637 | 1351,02 | 8592,56 | 10.2016 |
| 193 | Родинский район, с. Родино, ул. Советская, д. 7 | 1982 | - | блочные | 2 | 2 | 648,00 | 588,30 | 588,30 | 31 | 672637 | 1143,36 | 8592,56 | 10.2016 |
| 194 | Родинский район, с. Степное, м-н Черёмушки, д. 3 | 1962 | - | кирпичные | 2 | 3 | 740,20 | 538,73 | 538,73 | 18 | 850000 | 1577,78 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Тальменскому району | X | X | X | X | X | 1232,00 | 967,50 | 967,50 | 37 | 1995505 | 2062,54 | 8592,56 | 10.2016 |
| 195 | Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Юбилейная, д. 13 | 1980 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1232,00 | 967,50 | 967,50 | 37 | 1995505 | 2062,54 | 8592,56 | 10.2016 |
| Итого по Целинному району: | X | X | X | X | X | 1094,65 | 576,73 | 576,73 | 33 | 1179458 | 2045,08 | 8592,56 | 10.2016 |
| 196 | Целинный район, с. Целинное, ул. Северная, д. 5 | 1980 | - | блочные | 2 | 2 | 1094,65 | 576,73 | 576,73 | 33 | 1179458 | 2045,08 | 8592,56 | 10.2016 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к постановлению Администрации

Алтайского  края

от 25.09.2015  №  374

Реестр
многоквартирных домов по видам капитального ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта | Виды, установленные частью 1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учёта и узлов управления и регулирования | ремонт подъездов, в том числе без усиления строительных конструкций | проведение энергетического обследования |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Алтайскому краю | 524143467 | 11101243 | 87 | 103901951 | 124339,76 | 357307195 | 1623,60 | 846850 | 9069,91 | 13868655 | 386,00 | 337757 | 5178,20 | 10000156 | 13080932 | 211549 | 1067502 | 12419677 |
| Итого по Благовещенскому району | 4186843 | 0 | 0 | 0 | 440,00 | 1305510 | 0,00 | 0 | 409,00 | 712152 | 0,00 | 0 | 1251,90 | 2169181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 48 | 1449886 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 213,00 | 370765 |  | 0 | 777,20 | 1079121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благовещенский район, р. п. Благовещенка, пер. Чапаевский, д. 78 | 1431447 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196,00 | 341387 |  | 0 | 474,70 | 1090060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благовещенский район, р. п. Степное Озеро, ул. Мира, д. 3 | 1305510 | 0 |  | 0 | 440,00 | 1305510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по г. Алейску | 532860 | 438311 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 94549 | 0 | 0 |
| 4 | г. Алейск, ул. Олешко, д. 40а | 532860 | 438311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 94549 | 0 | 0 |
| Итого по г. Барнаулу | 253378127 | 6207423 | 30 | 40391452 | 65846,00 | 183185591 | 0,00 | 0 | 6709,91 | 10354903 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4847894 | 0 | 0 | 8390864 |
| 5 | г. Барнаул, бульвар 9 Января, д. 102 | 1474602 | 0 |  | 0 | 406,92 | 1457407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17195 |
| 6 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 62 | 6601662 | 0 | 5 | 6601662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 70 | 8513595 | 0 | 7 | 8513595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | г. Барнаул, Павловский тракт, д. 88 | 3459048 | 0 |  | 0 | 1092,00 | 3192944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266104 |
| 9 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 37 | 3608278 | 0 |  | 0 | 1780,00 | 3385301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222977 |
| 10 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской, д. 46 | 3896532 | 0 |  | 0 | 552,00 | 1977019 |  | 0 | 1200,70 | 1866163 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53350 |
| 11 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 1 | 1942943 | 0 |  | 0 | 654,00 | 1912258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30685 |
| 12 | г. Барнаул, пос. Лесной, д. 6 | 2201435 | 0 |  | 0 | 742,00 | 2169564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31871 |
| 13 | г. Барнаул, просп. Коммунаров, д. 122б | 3924238 | 0 |  | 0 | 1150,00 | 3821195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103043 |
| 14 | г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 88 | 3235254 | 0 |  | 0 | 872,00 | 3123116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112138 |
| 15 | г. Барнаул, просп. Космонавтов, д. 61е | 3454470 | 583128 |  | 0 | 945,60 | 2820201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51141 |
| 16 | г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 78 | 829241 | 0 |  | 0 | 584,00 | 770880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58361 |
| 17 | г. Барнаул, просп. Ленина, д. 118 | 2781837 | 0 |  | 0 | 760,00 | 2721983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59854 |
| 18 | г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 105 | 2292304 | 0 |  | 0 | 600,00 | 2148934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143370 |
| 19 | г. Барнаул, просп. Строителей, д. 10 | 2696275 | 0 |  | 0 | 883,00 | 2581840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114435 |
| 20 | г. Барнаул, просп. Строителей, д. 29 | 4074313 | 0 |  | 0 | 1950,00 | 3836348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 237965 |
| 21 | г. Барнаул, проезд Южный, д. 39 | 2151296 | 0 |  | 0 | 713,20 | 2085354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65942 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинского, д. 3 | 1187201 | 0 |  | 0 | 828,00 | 1092960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94241 |
| 23 | г. Барнаул, р. п. Южный, просп. Дзержинского, д. 5 | 1402868 | 0 |  | 0 | 968,00 | 1277760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 125108 |
| 24 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Белинского, д. 14 | 17540412 | 0 | 13 | 17540412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Герцена, д. 4 | 1267721 | 0 |  | 0 | 889,00 | 1173480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94241 |
| 26 | г. Барнаул, р. п. Южный, ул. Мусоргского, д. 4 | 1972506 | 0 |  | 0 | 1300,00 | 1716000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256506 |
| 27 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 13 | 1043411 | 0 |  | 0 | 750,00 | 998325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45086 |
| 28 | г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Опытная Станция, д. 17а | 1050806 | 0 |  | 0 | 750,00 | 998325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52481 |
| 29 | г. Барнаул, ул. 50 лет СССР, д. 15 | 4430428 | 0 |  | 0 | 1432,00 | 4185914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 244514 |
| 30 | г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 36 | 661190 | 0 |  | 0 | 484,00 | 638880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22310 |
| 31 | г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 222 | 3098359 | 0 | 2 | 2794678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 303681 |
| 32 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 170 | 4779218 | 0 |  | 0 | 1553,00 | 4540880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238338 |
| 33 | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 184 | 5837837 | 0 |  | 0 | 1610,00 | 5766306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71531 |
| 34 | г. Барнаул, ул. Брестская, д. 30 | 2768668 | 0 |  | 0 | 760,00 | 2721983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46685 |
| 35 | г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 93 | 396702 | 0 |  | 0 | 109,40 | 391823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879 |
| 36 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100а | 2025328 | 0 |  | 0 | 560,00 | 2005671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19657 |
| 37 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 100б | 1630967 | 0 |  | 0 | 450,00 | 1611701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19266 |
| 38 | г. Барнаул, ул. Восточная, д. 127 | 3290346 | 0 |  | 0 | 900,00 | 3223400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66946 |
| 39 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/1 | 1095025 | 999643 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95382 |
| 40 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 51/2 | 1125020 | 1041577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83443 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | г. Барнаул, ул. Георгиева, д. 53 | 3363990 | 0 | 2 | 3053648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310342 |
| 42 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 126 | 4598961 | 0 |  | 0 | 1240,00 | 4441129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157832 |
| 43 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 133а/1 | 2201488 | 0 |  | 0 | 725,00 | 2119857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81631 |
| 44 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 133а/2 | 2200652 | 0 |  | 0 | 725,00 | 2119857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80795 |
| 45 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142 | 4375609 | 0 |  | 0 | 1450,00 | 4239714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 135895 |
| 46 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 142а | 2031364 | 0 | 1 | 1887457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143907 |
| 47 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 148 | 2399615 | 0 |  | 0 | 650,00 | 2328012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71603 |
| 48 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 191 | 4620173 | 0 |  | 0 | 1221,00 | 4373080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 247093 |
| 49 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 210 | 5119165 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4847894 | 0 | 0 | 271271 |
| 50 | г. Барнаул, ул. Георгия Исакова, д. 212 | 5103620 | 0 |  | 0 | 1653,00 | 4833273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270347 |
| 51 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 30 | 3944870 | 0 |  | 0 | 1082,49 | 3876998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67872 |
| 52 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 36 | 701881 | 0 |  | 0 | 193,99 | 694786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7095 |
| 53 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 38 | 707086 | 0 |  | 0 | 195,47 | 700087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999 |
| 54 | г. Барнаул, ул. Гулькина, д. 40 | 684826 | 0 |  | 0 | 189,28 | 677917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6909 |
| 55 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 3 | 4703666 | 0 |  | 0 | 1270,00 | 4548577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155089 |
| 56 | г. Барнаул, ул. Деповская, д. 9 | 3065408 | 0 |  | 0 | 998,00 | 2918093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147315 |
| 57 | г. Барнаул, ул. Лермонтова, д. 17а | 998255 | 0 |  | 0 | 724,10 | 955680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42575 |
| 58 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 67 | 3735751 | 0 |  | 0 | 1213,00 | 3546741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189010 |
| 59 | г. Барнаул, ул. Малахова, д. 173 | 2722223 | 0 |  | 0 | 860,00 | 2514589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 207634 |
| 60 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 195 | 2574737 | 0 |  | 0 | 700,00 | 2507089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67648 |
| 61 | г. Барнаул, ул. Матросова, д. 197 | 2400634 | 0 |  | 0 | 660,00 | 2363827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36807 |
| 62 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3 | 1749085 | 0 |  | 0 | 1279,00 | 1688280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60805 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 63 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 3а | 1762285 | 0 |  | 0 | 1289,00 | 1701480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60805 |
| 64 | г. Барнаул, ул. Мира, д. 9 | 2174313 | 0 |  | 0 | 684,00 | 902880 |  | 0 | 779,91 | 1210628 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60805 |
| 65 | г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 62 | 7061098 | 0 |  | 0 | 1900,00 | 6804956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256142 |
| 66 | г. Барнаул, ул. Никитина, д. 71 | 3806732 | 0 |  | 0 | 868,00 | 1145760 |  | 0 | 1664,50 | 2587015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73957 |
| 67 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 5 | 842224 | 234252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 380,30 | 591074 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16898 |
| 68 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 7 | 849309 | 236223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 383,50 | 596047 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17039 |
| 69 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 12 | 1963024 | 0 |  | 0 | 653,00 | 1909333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53691 |
| 70 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 109 | 822216 | 0 |  | 0 | 582,00 | 768240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53976 |
| 71 | г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 24 | 485229 | 0 |  | 0 | 230,00 | 473481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11748 |
| 72 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 35 | 4763824 | 0 |  | 0 | 1300,00 | 4656023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107801 |
| 73 | г. Барнаул, ул. Профинтерна, д. 40 | 2721613 | 0 |  | 0 | 742,30 | 2658589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63024 |
| 74 | г. Барнаул, ул. Сизова, д. 43 | 4710054 | 0 |  | 0 | 1292,63 | 4629626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80428 |
| 75 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 54 | 2771493 | 747794 |  | 0 | 550,00 | 1969856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53843 |
| 76 | г. Барнаул, ул. Строительная 2-я, д. 56 | 2721264 | 695716 |  | 0 | 550,00 | 1969856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 |
| 77 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/1 | 1349287 | 0 |  | 0 | 860,60 | 1258172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91115 |
| 78 | г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 20/2 | 1349287 | 0 |  | 0 | 860,60 | 1258172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91115 |
| 79 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 4 | 1092540 | 1062593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29947 |
| 80 | г. Барнаул, ул. Фестивальная, д. 6 | 623590 | 606497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17093 |
| 81 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 2 | 790609 | 0 |  | 0 | 290,00 | 771467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19142 |
| 82 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 4 | 826395 | 0 |  | 0 | 330,00 | 806387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 12 | 5726301 | 0 |  | 0 | 1578,91 | 5654955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71346 |
| 84 | г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 15 | 5652967 | 0 |  | 0 | 1555,51 | 5571146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81821 |
| 85 | г. Барнаул, ул. Чернышевского, д. 282 | 637866 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 399,00 | 620138 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17728 |
| 86 | г. Барнаул, ул. Чудненко, д. 5 | 1271067 | 0 |  | 0 | 460,00 | 1240293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30774 |
| 87 | г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, д. 80 | 3084485 | 0 |  | 0 | 1004,00 | 2935637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 148848 |
| 88 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 208е | 2956388 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1902,00 | 2883838 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72550 |
| 89 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 225 | 6607340 | 0 |  | 0 | 2178,00 | 6368344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 238996 |
| 90 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 247 | 2920662 | 0 |  | 0 | 945,00 | 2763124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157538 |
| 91 | г. Барнаул, ул. Юрина, д. 263 | 3290270 | 0 |  | 0 | 1085,00 | 3172476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117794 |
| Итого по г. Бийску | 91187328 | 0 | 21 | 25907600 | 18848,00 | 64324558 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955170 |
| 92 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 16/1 | 4986400 | 0 | 4 | 4936400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 93 | г. Бийск, пер. Коммунарский, д. 26 | 5555740 | 0 |  | 0 | 1472,00 | 5525740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 94 | г. Бийск, пер. Липового, д. 70 | 4863939 | 0 |  | 0 | 1320,00 | 4818939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| 95 | г. Бийск, пер. Липового, д. 74 | 5544714 | 0 |  | 0 | 1472,00 | 5514714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 96 | г. Бийск, пер. Мартьянова, д. 51 | 7451600 | 0 | 6 | 7401600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 97 | г. Бийск, ул. 5-я Мало-Угреневская, д. 31 | 1660452 | 0 |  | 0 | 952,00 | 1605367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55085 |
| 98 | г. Бийск, ул. В.Максимовой, д. 21 | 1449475 | 0 |  | 0 | 570,00 | 1419475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 99 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 90 | 5137393 | 0 |  | 0 | 1340,00 | 5097393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 100 | г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 92 | 5137393 | 0 |  | 0 | 1340,00 | 5097393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 101 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 33 | 4213995 | 0 |  | 0 | 1190,00 | 4183995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | г. Бийск, ул. Короленко, д. 47 | 5131098 | 0 |  | 0 | 1365,00 | 5091098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 103 | г. Бийск, ул. Кошевого, д. 4 | 2926974 | 0 |  | 0 | 890,00 | 2886974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 104 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 71 | 2972328 | 0 |  | 0 | 963,00 | 2942328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 105 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 73 | 2844614 | 0 |  | 0 | 992,00 | 2814614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 106 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 79 | 2964377 | 0 |  | 0 | 963,00 | 2934377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 107 | г. Бийск, ул. Красноармейская, д. 176 | 5581503 | 0 |  | 0 | 1472,00 | 5551503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 108 | г. Бийск, ул. Ленинградская, д. 72 | 3500000 | 0 |  | 0 | 1119,00 | 3450000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 109 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 19 | 2517200 | 0 | 2 | 2467200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 110 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 21 | 3750800 | 0 | 3 | 3700800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 111 | г. Бийск, ул. Машиностроителей, д. 23 | 3750800 | 0 | 3 | 3700800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 112 | г. Бийск, ул. Революции, д. 84/1 | 4013112 | 0 |  | 0 | 1076,00 | 3958027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55085 |
| 113 | г. Бийск, ул. Советская, д. 220 | 3750800 | 0 | 3 | 3700800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 114 | г. Бийск, ул. Техучилище, д. 14 | 1482621 | 0 |  | 0 | 352,00 | 1432621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Итого по г. Заринску | 30679419 | 89691 | 12 | 17471220 | 6884,94 | 7623853 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1913,00 | 5494655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 13/3 | 2911870 | 0 | 2 | 2911870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 14/2 | 1151895 | 0 |  | 0 | 1277,50 | 1151895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | г. Заринск, просп. Строителей, д. 29/2 | 1164736 | 0 |  | 0 | 1123,56 | 1164736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 34 | 1105940 | 0 |  | 0 | 1018,08 | 1105940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 4/1 | 4234775 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1305,00 | 4234775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 28 | 1163755 | 0 |  | 0 | 804,80 | 1163755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6 | 7279675 | 0 | 5 | 7279675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/3 | 3037527 | 0 |  | 0 | 2661,00 | 3037527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 47 | 1259880 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 608,00 | 1259880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 5 | 7279675 | 0 | 5 | 7279675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | г. Заринск, ул. Центральная, д. 35 | 89691 | 89691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Камню-на-Оби | 11238685 | 831782 | 0 | 0 | 2823,00 | 7726573 | 0,00 | 0 | 1035,00 | 1994494 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 483046 | 202790 |
| 126 | г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, д. 140 | 3181925 | 0 |  | 0 | 712,00 | 1682827 |  | 0 | 581,00 | 1195126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 253492 | 50480 |
| 127 | г. Камень-на-Оби, ул. Николаева, д. 37 | 2217328 | 744208 |  | 0 | 415,00 | 1431720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41400 |
| 128 | г. Камень-на-Оби, ул. Первомайская, д. 3 | 3113460 | 87574 |  | 0 | 514,00 | 1964319 |  | 0 | 454,00 | 799368 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 229554 | 32645 |
| 129 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 42 | 1353212 | 0 |  | 0 | 586,00 | 1314762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38450 |
| 130 | г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, д. 44 | 1372760 | 0 |  | 0 | 596,00 | 1332945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39815 |
| Итого по городу Новоалтайску | 26893310 | 0 | 14 | 17466451 | 1484,60 | 4932821 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4494038 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 | 1179479 | 0 | 1 | 1179479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 | 2536673 | 0 | 2 | 2536673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 | 4910674 | 0 | 4 | 4910674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 | 2456952 | 0 | 2 | 2456952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 1 | 2247019 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2247019 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | г. Новоалтайск, ул. Присягино, д. 2 | 2247019 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2247019 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 137 | г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 | 6382673 | 0 | 5 | 6382673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 28 | 4932821 | 0 |  | 0 | 1484,60 | 4932821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по г. Рубцовску | 66800138 | 0 | 0 | 0 | 16093,32 | 64183876 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616262 |
| 139 | г. Рубцовск, пер. Алейский, д. 47 | 4478852 | 0 |  | 0 | 1035,00 | 4212397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266455 |
| 140 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37в | 1284965 | 0 |  | 0 | 307,50 | 1251509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33456 |
| 141 | г. Рубцовск, пер. Гоголевский, д. 37г | 1965384 | 0 |  | 0 | 470,00 | 1912876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52508 |
| 142 | г. Рубцовск, пер. Коммунистический, д. 32 | 2385078 | 0 |  | 0 | 575,00 | 2340220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858 |
| 143 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 2 | 2342783 | 0 |  | 0 | 561,00 | 2283241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59542 |
| 144 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 9 | 2889698 | 0 |  | 0 | 680,47 | 2769478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120220 |
| 145 | г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 11 | 2441352 | 0 |  | 0 | 700,00 | 2325862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115490 |
| 146 | г. Рубцовск, ул. Громова, д. 16 | 3770257 | 0 |  | 0 | 1059,84 | 3521488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 248769 |
| 147 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 7 | 2989573 | 0 |  | 0 | 706,65 | 2876029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 113544 |
| 148 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 8 | 2908690 | 0 |  | 0 | 670,00 | 2726866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 181824 |
| 149 | г. Рубцовск, ул. Калинина, д. 11 | 3831212 | 0 |  | 0 | 910,00 | 3703654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 127558 |
| 150 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 49 | 2033610 | 0 |  | 0 | 480,00 | 1953575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80035 |
| 151 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 89 | 2308473 | 0 |  | 0 | 553,00 | 2250681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57792 |
| 152 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 108 | 1206692 | 0 |  | 0 | 285,00 | 1159935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46757 |
| 153 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 114 | 1185875 | 0 |  | 0 | 284,00 | 1155865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30010 |
| 154 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 140 | 2236016 | 0 |  | 0 | 529,73 | 2155974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 142 | 2137150 | 0 |  | 0 | 505,00 | 2055324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81826 |
| 156 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 186 | 1096917 | 0 |  | 0 | 262,50 | 1068361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28556 |
| 157 | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д. 289 | 2176043 | 0 |  | 0 | 511,23 | 2080680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95363 |
| 158 | г. Рубцовск, ул. Красная, д. 95 | 4809539 | 0 |  | 0 | 1110,80 | 4520899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 288640 |
| 159 | г. Рубцовск, ул. Ломоносова, д. 56 | 1508970 | 0 |  | 0 | 363,60 | 1479832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29138 |
| 160 | г. Рубцовск, ул. Октябрьская, д. 102 | 10564179 | 0 |  | 0 | 2510,00 | 10215573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 348606 |
| 161 | г. Рубцовск, ул. Сельмашская, д. 30 | 1346100 | 0 |  | 0 | 322,00 | 1310523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577 |
| 162 | г. Рубцовск, ул. Урицкого, д. 2 | 2902730 | 0 |  | 0 | 701,00 | 2853034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49696 |
| Итого по городу Славгороду | 5409436 | 203030 | 0 | 0 | 2285,10 | 2900144 | 0,00 | 0 | 530,00 | 458288 | 0,00 | 0 | 1708,30 | 1847974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 61 | 1724707 | 0 |  | 0 | 550,00 | 705628 |  | 0 | 204,00 | 149702 |  | 0 | 732,00 | 869377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | г. Славгород, ул. 2-ая Вокзальная, д. 63 | 705628 | 0 |  | 0 | 550,00 | 705628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 156 | 862829 | 0 |  | 0 | 257,40 | 324678 |  | 0 | 142,00 | 83336 |  | 0 | 417,60 | 454815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | г. Славгород, ул. Володарского, д. 158 | 1398114 | 203030 |  | 0 | 367,70 | 446052 |  | 0 | 184,00 | 225250 |  | 0 | 558,70 | 523782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | г. Славгород, ул. Луначарского, д. 121 | 718158 | 0 |  | 0 | 560,00 | 718158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по г. Яровое | 12710440 | 0 | 1 | 1554728 | 3585,00 | 10571256 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 584456 | 0 |
| 168 | г. Яровое, квартал «А», д. 7 | 1554728 | 0 | 1 | 1554728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | г. Яровое, квартал «Б», д. 15 | 3675483 | 0 |  | 0 | 1163,00 | 3675483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | г. Яровое, квартал «Б», д. 32 | 2750270 | 0 |  | 0 | 885,00 | 2750270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 2360150 | 0 |  | 0 | 983,00 | 2360150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | г. Яровое, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 2369809 | 0 |  | 0 | 554,00 | 1785353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 584456 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по ЗАТО Сибирский | 1110500 | 0 | 9 | 1110500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 1 | 485500 | 0 | 4 | 485500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ЗАТО Сибирский, ул. Победы, д. 8 | 625000 | 0 | 5 | 625000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Змеиногорскому району | 1509716 | 0 | 0 | 0 | 1072,00 | 1509716 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, пл. Разведчиков, д. 6 | 524655 | 0 |  | 0 | 369,00 | 524655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Калашникова, д. 1 | 511892 | 0 |  | 0 | 365,00 | 511892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Змеиногорский район, г. Змеиногорск, ул. Ломоносова, д. 62 | 473169 | 0 |  | 0 | 338,00 | 473169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Кулундинскому району | 3440879 | 0 | 0 | 0 | 1584,30 | 3440879 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Лермонтова, д. 6а | 2002811 | 0 |  | 0 | 864,00 | 2002811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Целинная, д. 59а | 1438068 | 0 |  | 0 | 720,30 | 1438068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Локтевскому району | 2784378 | 629457 | 0 | 0 | 305,00 | 980000 | 0,00 | 0 | 386,00 | 348818 | 386,00 | 337757 | 305,00 | 488346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Локтевский район, г. Горняк, ул. Пионерская, д. 10 | 2784378 | 629457 |  | 0 | 305,00 | 980000 |  | 0 | 386,00 | 348818 | 386,00 | 337757 | 305,00 | 488346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Мамонтовскому району | 1254497 | 1072224 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182273 |
| 181 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 123 | 310918 | 265743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45175 |
| 182 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 126 | 292451 | 249959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42492 |
| 183 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 133 | 204334 | 174645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29689 |
| 184 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 135 | 192072 | 164165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27907 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, д. 138 | 254722 | 217712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37010 |
| Итого по Михайловскому району | 2196311 | 0 | 0 | 0 | 1035,10 | 1830028 | 591,60 | 366283 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Мамонтова, д. 17 | 1110028 | 0 |  | 0 | 550,00 | 1110028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, ул. Центральная, д. 19 | 255110 | 0 |  | 0 |  | 0 | 513,60 | 255110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Михайловский район, с. Михайловское, ул. Автомобильная, д. 2 | 831173 | 0 |  | 0 | 485,10 | 720000 | 78,00 | 111173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Первомайскому району | 4133000 | 370000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3739000 | 0 | 0 | 24000 |
| 189 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 9а | 1237000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1237000 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Первомайский район, пос. Сибирский, ул. Гагарина, д. 11 | 370000 | 370000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 4 | 1268000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1256000 | 0 | 0 | 12000 |
| 192 | Первомайский район, с. Первомайское, ул. им. Силиной, д. 13 | 1258000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1246000 | 0 | 0 | 12000 |
| Итого по Родинскому району | 1522637 | 0 | 0 | 0 | 1093,40 | 1522637 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Родинский район, с. Родино, ул. Советская, д. 7 | 672637 | 0 |  | 0 | 495,00 | 672637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Родинский район, с. Степное, м-н Черёмушки, д. 3 | 850000 | 0 |  | 0 | 598,40 | 850000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Тальменскому району | 1995505 | 128185 | 0 | 0 | 960,00 | 1269753 | 1032,00 | 480567 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 |
| 195 | Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Юбилейная, д. 13 | 1995505 | 128185 |  | 0 | 960,00 | 1269753 | 1032,00 | 480567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Целинному району | 1179458 | 1131140 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48318 |
| 196 | Целинный район, с. Целинное, ул. Северная, д. 5 | 1179458 | 1131140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48318 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

к постановлению Администрации

Алтайского  края

от 25.09.2015  №  374

Планируемые показатели
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | всего | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по Алтайскому краю | 637681,58 | 22984 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 524143467 | 0 | 524143467 |
| 1 | Благовещенский район | 2306,30 | 74 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 4186843 |  | 4186843 |
| 2 | г. Алейск | 439,60 | 25 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 532860 |  | 532860 |
| 3 | г. Барнаул | 262794,39 | 10577 |  |  | 87 |  | 87 |  |  | 253378127 |  | 253378127 |
| 4 | г. Бийск | 122563,70 | 3778 |  |  | 23 |  | 23 |  |  | 91187328 |  | 91187328 |
| 5 | г. Заринск | 79062,10 | 2637 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 30679419 |  | 30679419 |
| 6 | г. Камень-на-Оби | 3059,60 | 99 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 11238685 |  | 11238685 |
| 7 | г. Новоалтайск | 72993,20 | 2488 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 26893310 |  | 26893310 |
| 8 | г. Рубцовск | 40639,69 | 1076 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 66800138 |  | 66800138 |
| 9 | г. Славгород | 2430,70 | 81 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5409436 |  | 5409436 |
| 10 | г. Яровое | 13860,95 | 651 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 12710440 |  | 12710440 |
| 11 | ЗАТО Сибирский | 19944,40 | 955 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1110500 |  | 1110500 |
| 12 | Змеиногорский район | 1226,90 | 48 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 1509716 |  | 1509716 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Кулундинский район | 4512,80 | 116 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3440879 |  | 3440879 |
| 14 | Локтевский район | 474,00 | 12 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2784378 |  | 2784378 |
| 15 | Мамонтовский район | 2627,00 | 115 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 1254497 |  | 1254497 |
| 16 | Михайловский район | 1983,70 | 61 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2196311 |  | 2196311 |
| 17 | Первомайский район | 3047,70 | 72 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4133000 |  | 4133000 |
| 18 | Родинский район | 1388,20 | 49 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1522637 |  | 1522637 |
| 19 | Тальменский район | 1232,00 | 37 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1995505 |  | 1995505 |
| 20 | Целинный район | 1094,65 | 33 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1179458 |  | 1179458 |